| Acta nº 2 | FECHA: | 22/04/2026 Hora: 16:00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Ejercicio Evaluable 3 - ONC RPC (Sistemas Distribuidos) |  |  |  |  |  |
| TEMAS DE LA REUNIÓN | 1. Revisión del fichero clavesRPC.x y ajuste de los tipos de datos XDR. 2. Revisión de la implementación del servidor RPC y gestión de memoria dinámica en get_value_1_svc. |  |  |  |  |  |
| ASISTENTES | Juan Luis del Valle (NIA: 100454201), David Sierra (NIA: 100471913) |  |  |  |  |  |
| Tiempo: 30 mins | Moderador: Juan Luis del Valle |  |  |  |  |  |
| SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR). EN LA PRIMERA REUNIÓN, ESTA PARTE SE DEJA VACÍA |  |  |  |  |
|  |  |  | PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE) | CARGA DE TRABAJO REAL /PLANIFICADA(H) (EJEMPLO: 1H/45´) |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA) |
| Definir fichero clavesRPC.x (tipos XDR y programa RPC) |  |  | Juan Luis del Valle | 1h/1h |  | 100% |
|  |  |  | David Sierra |  |  |  |
| Implementar clavesRPC_server.c (handlers del servidor RPC) |  |  | Juan Luis del Valle | 1.5h/1.5h |  | 100% |
|  |  |  | David Sierra |  |  |  |
| COMENTARIOS Y OBSERVACIONES La definición del fichero clavesRPC.x requirió dedicar tiempo extra a decidir como agrupar los cinco parámetros de set_value y modify_value en una única estructura (SetModifyArgs), ya que ONC RPC solo permite un argumento por procedimiento. La gestión de memoria dinámica en get_value_1_svc también resulto más compleja de lo esperado, ya que XDR necesita punteros validos en la estructura de respuesta incluso en caso de error. |  |  |  |  |  |  |
| TAREAS PREVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PERSONAS IMPLICADAS | RESPONSABLE |  | CARGA DE TRABAJO (H) |
| 1. Implementar proxy-rpc.c (biblioteca cliente RPC) |  |  | Juan Luis del Valle | Juan Luis del Valle |  | 1.5 |
|  |  |  | David Sierra |  |  |  |
| 2. Actualizar Makefile para compilar la versión distribuida con rpcgen |  |  | Juan Luis del Valle | David Sierra |  | 0.5 |
|  |  |  | David Sierra |  |  |  |