| Acta nº 2 | FECHA: | 24/04/2026 Hora: 17:00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Ejercicio Evaluable 3 - ONC RPC (Sistemas Distribuidos) |  |  |  |  |  |
| TEMAS DE LA REUNIÓN | 1. Pruebas de integración entre servidor RPC y cliente a través de proxy-rpc.c 2. Redacción de la memoria del ejercicio 3. |  |  |  |  |  |
| ASISTENTES | Juan Luis del Valle (NIA: 100454201), David Sierra (NIA: 100471913) |  |  |  |  |  |
| Tiempo: 1h | Moderador: Juan Luis del Valle |  |  |  |  |  |
| SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR). EN LA PRIMERA REUNIÓN, ESTA PARTE SE DEJA VACÍA |  |  |  |  |
|  |  |  | PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE) | CARGA DE TRABAJO REAL /PLANIFICADA(H) (EJEMPLO: 1H/45´) |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA) |
| Implementar proxy-rpc.c (biblioteca cliente RPC) |  |  | Juan Luis del Valle | 1.5h/1.5h |  | 100% |
|  |  |  | David Sierra |  |  |  |
| Actualizar Makefile para compilar la version distribuida con rpcgen |  |  | Juan Luis del Valle | 20mins/0.5h |  | 100% |
|  |  |  | David Sierra |  |  |  |
| COMENTARIOS Y OBSERVACIONES Durante las pruebas de integración se detectó que XDR no acepta punteros NULL en la estructura de respuesta de get_value, incluso cuando la clave no existe y el resultado es un error. Se corrigió inicializando siempre los buffers de memoria antes de devolver el resultado, dejando que xdr_free los libere. El Makefile quedo listo antes de lo previsto. La memoria se redactó entre los dos miembros del equipo durante esta misma sesión. |  |  |  |  |  |  |
| TAREAS PREVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PERSONAS IMPLICADAS | RESPONSABLE |  | CARGA DE TRABAJO (H) |
|  |  |  |  |  |  | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 0.5 |