| Acta n.º 2 | FECHA: 8/4/2026 | Hora: 15:00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Ejercicio Evaluable 2 - Sockets TCP (Sistemas Distribuidos) |  |  |  |  |  |  |
| TEMAS DE LA REUNIÓN | Implementar servidor-sock.c (servidor TCP concurrente con hilos) y proxy-sock.c (biblioteca del lado del cliente) |  |  |  |  |  |  |
| ASISTENTES | Juan Luis del Valle (NIA: 100454201), David Sierra (NIA: 100471913) |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo: 1 H | Moderador: Juan Luis del Valle |  |  |  |  |  |  |
| SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR). EN LA PRIMERA REUNIÓN, ESTA PARTE SE DEJA VACÍA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE) | CARGA DE TRABAJO REAL /PLANIFICADA(H) (EJEMPLO: 1H/45´) |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA) |  |
| Diseño del protocolo de comunicación TCP para el Ejercicio Evaluable 2. |  |  | Juan Luis del Valle | 10 min/ 10 min |  | 100 % |  |
|  |  |  | David Sierra |  |  |  |  |
| Decisiones de arquitectura: serialización de mensajes en texto plano independiente del lenguaje. |  |  | Juan Luis del Valle | 5 min/ 5 min |  | 100 % |  |
|  |  |  | David Sierra |  |  |  |  |
| Gestión de conexiones: conexión por operación, hilos bajo demanda en el servidor. |  |  | Juan Luis del Valle | 5 min/ 5 min |  | 100 % |  |
|  |  |  | David Sierra |  |  |  |  |
| COMENTARIOS Y OBSERVACIONES En la reunión anterior simplemente consistía en la elección de las distintas estrategias que se pueden realizar para completar el ejercicio 2. No hemos implementado nada aún. Las elecciones elegidas quedaran reflejadas en la memoria junto con su justificación |  |  |  |  |  |  |  |
| TAREAS PREVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PERSONAS IMPLICADAS | RESPONSABLE |  | CARGA DE TRABAJO (H) |  |
| 1. Actualizar Makefile para el ejercicio 2 |  |  | Juan Luis del Valle | Juan Luis del Valle |  |  |  |
|  |  |  | David Sierra |  |  | 0,5 |  |
| 2. Redactar memoria en PDF |  |  | Juan Luis del Valle | David Sierra |  | 2 |  |
|  |  |  | David Sierra |  |  |  |  |